Приложение № 2

к приказу Минтруда России

от « 25» сентября 2017 г. № 694

**План мероприятий**

**по переходу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации   
на использование отечественного офисного программного обеспечения на период 2017 - 2020 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Результат | Ответственные исполнители |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Обследование информационно-коммуникационной инфраструктуры (далее - ИКИ) и информационных систем (далее - ИС), включая внешние ИС, в части технических требований к использованию отечественного офисного программного обеспечения. | декабрь 2017 г. | Перечень сведений в разрезе ИКИ и ИС. | Департамент управления делами. Руководители организаций, находящихся в ведении Минтруда России. |
|  | Формирование технических требований к модернизации ИКИ и ИС для обеспечения поддержки отечественного офисного программного обеспечения. | март 2018 г. | Технические требования к модернизации ИКИ и ИС. | Департамент управления делами. Руководители организаций, находящихся в ведении Минтруда России. |
|  | Разработка финансово-экономического обоснования перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в разрезе технических требований к модернизации ИКИ и ИС. | май 2018 г. | Технико-экономическое обоснование. | Департамент управления делами.  Руководители организаций, находящихся в ведении Минтруда России. |
|  | Оценка возможности проведения мероприятий по реализации перехода на отечественное офисное программное обеспечение за счет доведенных Минфином России предельных объемов бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы. | июнь 2018 г. | Заключение о достаточности доведенных объемов бюджетных ассигнований для проведения мероприятий. | Департамент управления делами. Финансовый департамент. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Проведение мероприятий по обоснованию дополнительного финансирования перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения. | июль 2018 г. | Обоснования для дополнительного финансирования мероприятий. | Департамент управления делами (в части подготовки обоснований дополнительного финансирования). Руководители организаций, находящихся в ведении Минтруда России (в части подготовки обоснований дополнительного финансирования).  Финансовый департамент (в части сбора, систематизации представленных обоснований и взаимодействия с Минфином России по представленным обоснованиям). |
|  | Разработка уточненного плана мероприятий по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения. | сентябрь 2018 г. | План мероприятий. | Департамент управления делами.  Руководители организаций, находящихся в ведении Минтруда России. |
|  | Реализация мероприятий уточненного плана перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения согласно доведенных Минфином России предельных объемов бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы. | декабрь 2020 г. | Использование отечественного офисного программного обеспечения. | Департамент управления делами.  Руководители организаций, находящихся в ведении Минтруда России. |